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Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro


Nr. 17897/03.12.2015
I N V I T A Ţ I E

 PENTRU DEPUNERE OFERTĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE LUCRARI RK REAMENAJARE CAMERE INSP - INVESTITII
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Lucrari reparatii capitale reamenajare camere INSP,  prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.
Lucrarile se încadrează în următorul cod CPV: 45453000-7 
Conditii contract: 

1.Se va incheia un contract de executie lucrari, cu un singur operator economic.

2.Lucrarile se vor efectua la sediul INSP, conform descrierii din caietul de sarcini.

3.Termenul de executie al lucrarilor: 15 zile de la semnarea contractului  
4.Constituirea garantiei de buna executie in cuantum de 10% din valoarea finala fara TVA a contractului.

5.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 90 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta financiara se va completa cu pretul total al lucrarii, in lei fara TVA.  
6.Plata pentru aceste lucrari se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
4. Fisa de informatii generale a operatorului si declaratia de IMM dupa caz.

5. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

6. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.
Criterii adjudecare: 
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte:
09.12.2015 ora 10.00
Informatii suplimentare:

1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 09.12.2015 ora 10.00 in plic la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea finaciara conform model anexat si documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini.
4. Operatorul economic castigator va avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in termen de 2 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz contrar autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator. 
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

6. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0740.063.925
Documente anexate:

· Model fisa informatii generale
· Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

· Model oferta financiara 

· Model declaratie sanatate si securitate in munca

ATENTIONARE:

Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in catalogul electronic astfel: 

· sub codul CPV: 45453000-7, cu denumirea “Lucrari RK reamenajare camere INSP”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.

DIRECTOR GENERAL                                  COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE            

Dr. Dan Mihai Marius                                                           Doina Obreja                            

Ofertant








    .....................................

      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 



	Anul
	Valoare

Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI



	2012
	
	
	

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.
Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare.

b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform anexei.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 

IN CADRUL INSTITUTIEI

	Nume Prenume
	Functie

	Dan Mihai Marius
	Director general

	Sementov Gabriel
	Director gen adj. Economic

	Obreja Doina Carmen
	Presedinte comisie evaluare

	Vintila Daniela
	Membru comisie evaluare

	Despa Gheorghe
	Membru comisie evaluare

	Raduca Tatiana
	Membru comisie evaluare

	Mitroi Gabriela
	Membru comisie evaluare

	Sova Gheorghe
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Mates Remus
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Fera Bogdan Alexandru
	Membru de rezerva comisie evaluare


Operator Economic

..........................

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului
 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam.............. (denumirea lucrarilor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia lucrarilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Operator Economic      







..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA
Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu modificarile ulterioare.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

CAIET  DE SARCINI
 
            Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrari inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
 
1.OBIECTUL ACHIZITIEI

DENUMIREA: Lucrari Reparatii capitale reamenajare camere  INSP
LOCATIA in care se va efectua lucrarea este : Str.Dr.Leonte, nr.1-3, Bucuresti.
2.SPECIFICATII TEHNICE - Lucrari Reparatii capitale reamenajare camere 

        
Camerele care urmeaza a fi reamenajate se afla intr-o stare de degradare avansata din cauza infiltrarilor de apa, care s-au produs prin spargerea unor tevi, necesitand anumite interventii la pereti si tavane.  

 
 Suprafata totala a camerelor care face obiectul acestor lucrari este de 800 mp.

        Lucrările de Reparatii capitale reamenajare camere presupun realizarea urmatoarelor obiective:

· peretii si tavanele cu suprafata de 800 mp necesita reparatii totale si vopsitorii totale;

·  lucrarile de reparatii totale se vor realiza prin decopertarea peretilor fisurati si placare cu plasa sudata prinsa in conexspanduri, apoi tencuirea acestora cu mortar de ciment, 

 iar peste tencuielile noi se va aplica un strat de glet, iar apoi vopsire cu emulsie apoasa (vopsea lavabila) rezistenta la curatare/spalare si intarirea muchiilor zidariilor  cu coltare  din aluminiu , astfel:

	Lucrari
	UM
	Cantitate

	
	
	

	Decopertare pereti
	mp
	400

	Plasa sudata si 

Montat plasa sudata 

	mp
	400

	Ciment  si 

Tencuiala cu mortar de ciment
	mp
	400

	Glet ipsos si aplicare
	mp
	800

	Vopsea lavabila  si Zugraveala vinarom
	mp
	800

	Evacuat moloz
	buc
	4

	Schela si Montare Schela
	mp
	100


VALOAREA TOTALA FINALA ESTIMATA A LUCRARILOR (materiale si manopera) :  39200 lei fara TVA  
3.TERMENUL DE EXECUTIE     Termenul de executie  este  de 15 zile de la semnarea  contractului de lucrari de ambele parti.
4.RECEPTIA LUCRARILOR 


Recepţia cantitativa si calitativă are loc în  locatia unde se executa lucrarile de către reprezentanţii autorităţii contractante, în condiţiile tehnice  impuse de standardele în vigoare, pe bază de proces verbal de recepţie la terminarea lucrarilor. 

            Pe baza constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 

           După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

           Receptia finala se va executa  dupa  expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.
5. MODALITATI  DE  PLATA 

Plata se va efectua in termen de 60  zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.    Decontarea lucrarilor se va face în lei, pe baza următoarelor documente transmise de contractant:
- factură fiscală, în original, semnată şi ştampilată, cu indicarea locaţiei  respective;

- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-certificate de calitate (conformitate) pentru materialele folosite.
 6. GARANTIA  ACORDATA  LUCRARILOR – 24 luni

    Calitatea lucrarilor va fi cea stabilita în standardele în vigoare, atestată de certificate de calitate.  În certificatul de calitate se va menţiona şi termenul de garanţie a lucrarilor executate.

    Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate, în termenul de garanţie a lucrarilor executate. 

     Perioada de garanţie a lucrarilor  decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

     În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

     Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale,  pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

· utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

· neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

      Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

7. MASURI  DE  PROTECTIA  MUNCII  SI  PSI  


Pe perioada executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele reglementari: Norme de protectia muncii şi Legea de protectia muncii (cu modificarile si normele metodologice de aplicare), norme generale si specifice de PSI, Regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, H.G. privind masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si  stingere a incendiilor.
8. GARANTIA  DE  BUNA  EXECUTIE  a contractului de lucrari este de 10% din valoarea  contractului fara TVA.

9. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI  DE  EXECUTIE LUCRARI  este de  39200 lei fara TVA.                                                                                                              

„ Lucrari Reparatii capitale reamenajare camere INSP

etaj III şi  IV”


[image: image2.png]



·  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

· 
Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Institutul Naţional de Sănătate Publică îşi desfăşoară activitatea într-o clădire compusă, din punct de vedere constructiv, din 3 tronsoane. Clădirea a fost construită în anul 1942, iar singurele lucrări de modernizare au fost înlocuirea parţială a tâmplăriei exterioare, precum şi lucrări de igienizare şi reparaţii locale.  

Obiectul acestui studiu îl reprezintă - Lucrări de reparaţii locale – „Lucrari Reparatii capitale reamenajare camere la clădirea Institutului Naţional de Sănătate Publică, etaj III şi IV”.

Camerele care urmeaza a fi reamenajate sunt intr-o stare de degradare accentuata din cauza infiltrarilor de apa care s-au produs prin spargerea unor tevi necesitand anumite interventii la pereti si tavane.Suprafata totala a camerelor care face obiectul acestor lucrari este de 800 mp.Lucrarile de reparatii capitale reamenajare camere presupun realizarea urmatoarelor obiective: 

- peretii si tavanele cu suprafata de 800 mp. necesita reparatii totale si vopsitorii totale.

- lucrarile de reparatii totale se vor realiza prin decopertarea peretilor fisurati si placare cu plasa sudata prinsa in conexpanduri apoi tencuirea acestora prin torcretare cu mortar de ciment,iar peste tencuielile noi se va aplica un strat de glet iar apoi vopsire cu emulsie apoasa (vopsea lavabila) rezistenta la curatare /spalare si intarirea muchiilor zidariilor cu coltare din aluminiu.
Principalele caracteristici tehnice ale clădirii:

· Anul construcţiei : 1942

· Aria construită: 12000 mp

· Regim de înălţime: S+P+5E

· Tip structură: structură în cadre + zidărie 

· 
Descrierea investiţiei:
 
Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat.

   Lucrările de construcţii propuse sunt proiectate astfel încât să se asigure cel puţin nivelurile de performanţă corespunzătoare cerinţelor minime de calitate  referitoare la:

· rezistenţă şi stabilitate;

· siguranţă în exploatare;

· siguranţă la foc;

· igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

· izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie;

· protecţia împotriva zgomotului.

Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut o analiză în scopul îmbunătăţirii conditiilor de munca, dar şi asigurarea unui mediu optim pentru desfasurarea activitatii, constând din:

· Evaluarea situaţiei existente;

· Identificarea necesităţilor;

· Identificarea constrângerilor;

· Evaluarea necesarului de investiţii pentru a prevedea ierarhizarea;
Rezultatul analizei s-a constituit într-un plan de investiţii pe termen mediu şi lung, prin care sunt prioritizate componentele investiţionale.

Oportunitate:


Prin lucrarile de reparatii capitale reamenajare camere, etajele III şi IV, se asigură un confort sporit şi un mediu propice desfăşurării activităţii Institutului Naţional de Sănătate Publică, constând în igienizarea spatiilor de lucru si asigurarea unui climat sanatos.

Beneficiarii investiţiei:
· Institutul Naţional de Sănătate Publică
  
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):


Scenarii propuse:

Pentru asigurarea unui confort sporit şi un mediu propice desfăşurării activităţii Institutului Naţional de Sănătate Publică, au fost analizate 2 (două) variante/situaţii, după cum urmează:

· Varianta cu investiţie 0 – fără investiţie ( situaţia actuală) 

În prezent, tencuielile de la etajele III şi IV a clădirii Institutului Naţional de Sănătate Publică sunt intr-o stare de degradare avansata,fiind afectate de infiltratii, mucegai si prezentand fisuri. 


Varianta fără investiţie presupune menţinerea situaţiei actuale.

· Varianta cu investiţie

Pentru imbunatatirea mediului de lucru a clădirii Institutului Naţional de Sănătate Publică,  în cea de-a doua variantă – varianta cu investiţie - s-a impus următoarea soluţie tehnică:

Dupa indepartarea surselor de infiltratii la etajele III şi IV a clădirii Institutului Naţional de Sănătate Publică (repatatii tevi sanitare/termice si efectuarea anumitor lucrari de izolatii a cladirii) se vor efectua lucrari de decopertare a tencuililor degradate,placare locala cu plasa sudata fixata cu conexpanduri,efectuarea de tencuieli cu mortar pe baza de ciment,finisare cu glet pe baza de ipsos si vopsitorii totale cu emulsie apoasa (vosea lavabila) rezistenta la spalare/curatare. 

Scenariul recomandat de către elaborator

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, se recomandă varianta cu investiţie.

Avantajele scenariului recomandat

· Asigurarea unui spaţiu optim, conform cerinţelor necesar desfăşurării activităţii Institutului Naţional de Sănătate Publică;

· Asigurarea unor condiţii de siguranţă şi confort.

  
Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz

Lucrări de arhitectură

Prin efectuarea lucrarilor de reparatii capitale de reamenajare camere, etaj III şi IV nu vor afecta structura de rezistenta si arhitectura cladirii.

Etapizarea lucrărilor se va realiza astfel:

· Lucrări de demolare/decopertare si evacuare moloz

· Lucrări de finisaj:

· placare locala cu plasa sudata

· tencuieli cu mortar pe baza de ciment

· finisare cu glet pe baza de ipsos

· vopsitorii totale cu emulsie apoasa (vopsea lavabila)
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